**Rapport intermédiaire**

**Groupe :**

06/03/2019

DIEP Richard

EL GHAZZI Sarah

**Sprint n°1 : Premier affichage graphique du monde et des agents**

**Sprint goal :** Choix du graphique, affichage d’un monde et des agents vivants

**Date :** 21/02/2019 au 03/03/2019

**Product backlog :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Users stories | TAILLE | Priorité | En attente | Prêt | Terminé |
| L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | 50 | 1 |  |  | x |
| L'utilisateur veut voir des agents | 40 | 2 |  |  | x |
| L'utilisateur veut voir des changements de climat | 4 | 3 | x |  |  |
| L'utilisateur veut voir des avions et des bateaux (Optionnel) | 10 | 4 | x |  |  |

**Sprint backlog :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée |
| L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | Terrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
|  | Coder les arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
|  | Coder les forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | x |  |  |
|  | Affichage des arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
|  | Affichage des forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | x |  |  |
|  | Coder les plantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
|  | Affichage des plantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
| L'utilisateur veut voir des agents | Coder les agents (la classe) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
|  | Afficher les agents | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
|  | Affichage fluide des agents | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | x |
|  | Coder les humains | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 |  |  | x |
|  | Affichage des humains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | x |
|  | Déplacement des agents | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  | x |
| L'utilisateur veut voir des changements de climat | Catastrophes naturelles | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | x |

Les tâches bleues correspondent aux tâches de DIEP Richard et les tâches roses correspondent aux tâches d’EL GHAZZI Sarah.

**Burn-down chart :**

**Sprint review :**

On peut voir sur le Burn down chart que la courbe réelle est assez proche de la courbe idéale, puisqu’en effet, seule les heures de travaux des jours 1 à 2 et des jours 4 à 5 ont été les plus importantes. Concernant le jour 5 à 7, quelques heures ont été consacrées et des choix ont été faits concernant certaines tâches qui sont abandonnées suite à une importance peu élevée. Ces tâches seront probablement ajoutées lorsque cela sera nécessaire ou lorsqu’il y aura du temps dans de prochain sprint. Dans l’ensemble, le sprint goal a été atteint.

Le graphisme en 2D en JAVA a été choisi pour pouvoir avoir une observation globale de l’évolution du monde que ce soit au niveau de l’environnement du terrain ou des agents présents. Cependant, avec cette approche, nous sommes parfois limités, par exemple si l’on souhaite observer un arbre évoluer en taille, les cases se trouvant derrière cet arbre ne seront plus visible. Des solutions existent mais ne sont pas des plus concluants (par exemple si l’on veut afficher un agent, on affiche par-dessus le graphisme de l’arbre).

**Sprint retrospective :**

Nous avons chacun nos tâches à réaliser et pour ce premier sprint, les durées sont respectées, ainsi que l’importance de certaines tâches à réaliser sont faites. Les tâches sont données en fonction du désir de chaque membre de l’équipe et de leurs capacités à réaliser les tâches. Nous avons ainsi respecté les tâches à faire dans ce premier sprint et l’avons terminé. Certaines tâches seront probablement dans les sprints suivant pour les complexifier (comme les catastrophes naturelles).